OpenClaw 系统性评测方案(后续根据实际情况改)

一、核心评测目标

1、验证核心功能、插件 / Skill、多 Agent 协作的完整性与正确性；

2、验证不同并发量级、高频消息 / 心跳场景下的服务承载能力与负载合理性；

3、验证 72 小时长期运行、异常重启、网络断连、版本升降级后的服务稳定性与自愈能力；

4、输出标准化用例、自动化脚本、执行手册、评测报告及发布门禁规则，形成可复用评测资产。

二、评测整体范围

1、基础功能 & 插件生态兼容性测试

2、并发压力 & 混合场景压测（核心重点）

3、长期稳定性 & 异常 / 版本兼容测试

三、第一部分 基础功能 & 生态兼容性测试

1. 测试目的

验证基础功能可用、插件正常加载执行、Token 消耗可控、配置生效正常，确认无功能退化。

2. 测试用例 & 执行标准

（1）核心基础功能

服务启停与状态检查：多次启动 / 停止 / 重启网关，查看进程、端口18789、启动日志

WebSocket 双向通信：B 机通过ws://A内网IP:18789/ws建立连接，双向收发消息

配置变更测试：修改网关端口、心跳间隔、最大连接数，重启服务验证

（2）Skill / 插件生态测试

插件批量加载：加载搜索、编码、文件处理等热门插件，无加载失败、日志报错

插件单 / 组合调用：逐个、组合执行插件任务，执行结果准确，无卡死闪退

版本兼容验证：版本升级后，原有插件、配置可直接复用，无兼容性问题

（3）Token 消耗测试：执行各类业务任务，统计单次 / 连续任务 Token 消耗

3. 观测指标

进程状态、接口响应时延、日志错误数、任务完成耗时

四、第二部分 并发压力测试

1. 测试目的

模拟多用户并发、高频心跳、海量消息场景，验证服务承载上限、负载合理性、连接稳定性。

2. 压测梯度

| 档位 | 并发连接数 | 场景说明 | 单轮时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低并发 | 200 | 日常在线，常规心跳 + 普通消息 | 1h |
| 中并发 | 500 | 中度负载，常规心跳 + 批量消息 | 1h |
| 高并发 | 1000 | 业务高峰，密集消息收发 | 1h |
| 极限并发 | 1500/2000 | 压力边界探测 | 1h |

3. 细分压测用例

（1）、长连接并发压测

模拟多客户端常驻长连接，观测连接成功率、CPU / 内存、无故断连数。

验收：连接成功率≥99%，服务无宕机、无批量断连。

（2）、心跳风暴压测

缩短心跳间隔，模拟高频心跳场景。

验收：CPU 负载可控，无日志刷屏、无无限重试，网关响应正常。

（3）、高频消息压测

并发连接批量推送消息。

验收：消息丢包率为 0，无队列堆积，处理时延平稳。

（4）、混合压测

并发连接同时调用插件 + 收发消息，模拟真实混合业务。

验收：插件调用不阻塞主服务，整体负载稳定。

4. 补充

单档位出现卡顿、大量断连则停止升档，记录版本并发上限；每轮压测留存资源数据与日志。

五、第三部分 长期稳定性 & 异常场景测试

1. 测试目的

验证长时间运行可靠性、故障自愈、版本迭代稳定性。

2. 测试用例

（1）、72 小时长期稳定性测试

操作：维持 500 中并发连接，后台持续运行 72h，定时收发消息、调用插件。

观测：每 2 小时记录 CPU、内存、连接数，统计服务重启、断连次数。

验收：全程无宕机、无异常重启，功能持续可用。

（2）、服务异常重启

压测中强制终止进程后重启

验收：服务快速拉起，配置不丢失，新连接正常建立。

（3）、网络断连恢复

临时阻断端口 / 网络后恢复

验收：客户端自动重连，会话、数据无错乱。

（4）、版本升降级 & 回滚

升级、降级、反复回滚多轮

验收：升级流程顺畅，功能、性能无退化，配置保留。

（5）、多 Agent 协作测试

多 Agent 并发通信、协同任务

验收：通信正常，单 Agent 故障不扩散，故障隔离有效。

六、监控、日志 & 自动化资产

1. 数据采集指标

系统资源：CPU、内存、网络、TCP 连接数

应用层面：报错日志、连接数、消息丢包率、任务完成率

2. 自动化脚本

WebSocket 并发压测脚本（Node.js）

服务 & 资源定时巡检 Shell 脚本

3. 日志管理

日志分类归档，统计异常关键字、错误条数。

七、交付物清单

1、测试用例库（功能 / 压测 / 稳定性分类）

2、功能测试报告、并发压测报告、长期稳定性测试报告

3、可复制执行文档（环境、部署、升降级、测试操作手册）

4、自动化测试脚本资产

5、版本发布门禁建议

八、发布门禁规则（微调，删除 OOM 相关阈值）

1、功能：核心功能、热门插件通过率 100%，无严重 BUG

2、并发：500 并发下连接成功率≥99%，消息丢包率 = 0

3、资源：2GB 环境下，常态内存≤1.2GB，峰值≤1.6GB；CPU 常态≤70%

4、稳定性：72h 连续运行无宕机、无异常重启、无批量断连

5、版本：升降级 / 回滚正常，无兼容性退化、配置不丢失

6、日志：无致命错误、无日志风暴、无无限重试

九、ai给的配套 3 周执行计划（根据实际情况改动）

核心优化：72h 长稳测试后台挂机并行执行，不占用串行时间

第一周（Day1-Day7）：环境固化 + 功能 & 插件测试

Day1：环境最终校验、监控 / 日志配置、整理环境文档

Day2-3：核心基础功能全量测试

Day4-5：插件 / Skill 加载、调用、兼容性测试

Day6：多场景 Token 消耗测试

Day7：汇总功能用例，输出功能测试报告

第二周（Day8-Day14）：脚本调试 + 全梯度并发压测 + 多 Agent 测试

Day8：调试压测 / 巡检脚本，确定压测参数

Day9-10：低、中并发（200/500）压测，采集数据

Day11：高、极限并发（1000/1500+）压测，探测承载上限

Day12：心跳风暴、高频消息、混合场景专项压测

Day13：多 Agent 协作、故障隔离测试

Day14：汇总压测数据，输出压测报告，归档自动化脚本

第三周（Day15-Day21）：长稳测试 + 版本 / 异常测试 + 文档收尾

Day15：后台启动72h 长稳测试（挂机运行，不占用白天工时）

Day16-17：版本升降级、回滚全流程测试

Day18：进程重启、网络闪断等异常场景补测

Day19：72h 测试结束，分析数据，输出稳定性测试报告

Day20：编写标准化可复制执行文档，整合全套测试用例库

Day21：制定发布门禁规则，所有资产汇总、归档、验收交付